## Slide 1: Kort
Gamified Mobile App für die Verbesserung von OpenStreetMap-Daten
Stefan Oderbolz
Jürg Hunziker
12. November 2012

## Slide 2: Einführung
Cross-platform Mobile App zur Verbesserung der OpenStreetMap-Daten
Basis: Fehlerdaten aus vorhandenen Projekten (KeepRight, OSM Bug Reports, FIXME)
OAuth zur Authentifizierung
Integration von Social Media
Konzept für Gamificaton
  Highscores
  Badges
Verschiedene Modi
  Erfassen von Daten
  Verifikation von Daten

## Slide 3: Projektmanagement
Scrum
  6 Sprints à 2 Wochen
  Leicht angepasstes Vorgehen
Heute startete der 4. Sprint

## Slide 4: Meilensteine
Meilenstein 1: Aufbereiten von Fehlerdaten
  ☑ Geeignete Fehler finden
  ☑ Fehler in Datenbank speichern
  ☐ Fehler filtern
  ☑ Fehler zugänglich machen
Meilenstein 2: Lesen von Fehlerdaten
  ☑ Zugriff auf Datenbank aus App
  ☑ Persistieren der Daten in App
Meilenstein 3: Kartenanzeige von Fehlern
  ☑ Geeignete Kartendarstellung von Fehler finden
  ☑ Fehler auf der Karte anzeigen
  ☑ Location-based Karte
Meilenstein 4: OAuth
  ☑ Login möglich über OAuth
  ☐ User wird in App persistiert
  ☑ Logout möglich

## Slide 5: Meilensteine
Meilenstein 5: Schreiben von Fehlerbehebungen
  ☑ Input von User speichern in DB
  ☑ Unterscheidung von Fehlertypen
Meilenstein 6: Verifizieren von Änderungen
  ☐ UI zum verifizieren von Fehlerbehebungen
  ☐ Implementation eines Thresholds für Verfikationen
Meilenstein 7: Daten zu OSM schicken
  ☐ Verifikationsdaten einheitlich via API an OSM senden
  ☐ Prüfung ob eine Änderung zulässig ist
Meilenstein 8: Gamification-Konzepte (Hightscore, Leaderboard, Badges, Achievements)
  ☐ Erarbeitung eines Gamifications-Konzepts für OSM
  ☐ Geeignete Elemente in App umsetzen
    ☐ Highscore
    ☐ Badges

## Slide 6: Infrastruktur
Grundsätzlich Clouddienste verwendet
  Repository: GitHub
  Server
    Heroku
    Virtual Server (HSR)
Continuous Integration
  Travis-CI
  Tests mit QUnit (PhantomJS)
Projektmanagement
  Redmine

## Slide 7: Infrastruktur